TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4

2. ALCANCE	6

3. OBJETIVOS	7

3.1. Objetivo general	7

3.2. Objetivos específicos	7

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES	8

5. SIGLAS	10

6. MARCO NORMATIVO	11

6.1. Normativa Nacional	11

6.2. Políticas y lineamientos institucionales	11

6.3. Estándares y buenas prácticas internacionales	12

7. ESTRUCTURA DE ROLES EN LA GESTIÓN DE LAS TIC	12

8. CAPITULO I – GOBIERNO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TI	14

8.1. Gobierno y planeación estratégica de TI	14

8.1.1. Tabla de actividades para la gestión de gobierno y planeación estratégica TIC	17

8.2. Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI)	19

8.2.1. Tabla de actividades para la gestión del PETI	21

9. CAPITULO II – SEGURIDAD DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD	25

9.1.	Validación técnica de comportamiento ante correos maliciosos en ambiente controlado	………………………………………………………………………………………………….25

9.1.1. Tabla de actividades para la validación técnica de comportamiento ante correos maliciosos en ambiente controlado	32

9.2. Repositorio centralizado de LOG´S	32

9.2.1. Tabla de actividades para la gestión, respaldo y custodia de logs de auditoría	34

9.3. Restauración y/o entrega de información	40

9.3.1. Tabla de actividades para la gestión de entrega o restauración de información	42

10. CAPITULO III – OPERACIÓN DE SERVICIOS TIC	43

10.1. Gestión de capacidades	43

10.1.1. Tabla de actividades para la gestión de capacidades	50

10.2. Gestión de disponibilidad	55

10.2.1. Tabla de actividades para la gestión de disponibilidad	56

10.3. Gestión de Incidentes, Solicitudes y Problemas	63

10.3.1. Tabla de actividades para la atención de incidentes, solicitudes y problemas	65

10.4. Gestión del Conocimiento	70

10.4.1. Tabla de actividades para gestión de conocimiento	72

11. CAPITULO IV – OPERACIÓN DE SOLUCIONES TIC	76

11.1. Gestión de soluciones	76

11.1.1. Tabla de actividades para la gestión de soluciones	79

12. CAPITULO V – MONITORIO Y MEJORA CONTUNIA	83

12.1. Monitoreo y mejora de servicios	84

12.1.1. Tabla de actividades para el monitoreo y mejora de servicios	86

13. CONTROL DE CAMBIOS	90

# INTRODUCCIÓN

El Decreto 1078 de 2015, modificado por el Decreto 767 de 2022, establece los lineamientos generales de la política de gobierno digital y subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del mismo decreto, con el objetivo de impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la competitividad del país, promoviendo la generación de valor público, a través de la transformación digital del Estado de manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre los grupos de interés, permitiendo el ejercicio de los derechos de los usuarios del ciberespacio.

La política de gobierno digital, como política de Estado, ha evolucionado en su alcance e implementación desde su transformación de la Estrategia gobierno en línea, hasta consolidar un enfoque integral que reconoce a todos los actores de la sociedad, como parte esencial de su desarrollo. De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), esta política se estructura a través de un esquema que articula los elementos de gobernanza, innovación pública digital, habilitadores, líneas de acción e iniciativas dinamizadoras.

Dentro de los habilitadores, se destacan la arquitectura, seguridad y privacidad de la información, cultura y apropiación, y servicios ciudadanos digitales, que buscan fortalecer las capacidades institucionales de los sujetos obligados, entre ellos la APC Colombia, para la implementación efectiva de la política.

En este marco, el presente documento se integra a la política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI) y habilita la capacidad de operación del sistema, estableciendo las acciones de cumplimiento a la política interna alineadas, con el estándar internacional ISO/IEC 27001:2022. Asimismo, el manual se consolida como un instrumento técnico, operativo y de gobernanza que define los principios, lineamientos, procedimientos, roles y responsabilidades para garantizar la gestión efectiva, segura y sostenible de los servicios tecnológicos institucionales, bajo los enfoques de eficiencia, mejora continua y valor público.

Para el fortalecimiento de la gestión integral de los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), este manual adopta las buenas prácticas internacionales establecidas en ITIL V4 (Information Technology Infrastructure Library), marco de referencia que orienta la provisión de servicios TIC centrados en el valor, la calidad y la experiencia del usuario, mediante procesos como: gestión de incidentes, problemas, cambios, configuraciones, capacidades, niveles de servicio y mejora continua. ITIL proporciona un lenguaje común y un conjunto de prácticas que permiten alinear los servicios tecnológicos, con las necesidades estratégicas de la Agencia y de sus grupos de valor.

De igual forma, el manual se apoya en el marco COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Related Technologies), el cual establece principios y objetivos de control para la gobernanza y gestión de las tecnologías de la información, asegurando que los servicios TIC generen valor, gestionen los riesgos tecnológicos y contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales. COBIT complementa los enfoques operativos de ITIL, con una visión de gobernanza y control corporativo de las TIC, permitiendo la trazabilidad de las decisiones, la priorización de inversiones y la rendición de cuentas.

En materia de seguridad digital, el manual se alinea con los estándares de la familia ISO/IEC 27000, particularmente la Norma ISO/IEC 27002:2022, que proporciona directrices sobre controles de seguridad de la información, y la Norma NIST Cybersecurity Framework (CSF) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, que ofrece un marco de referencia basado en funciones esenciales (identificar, proteger, detectar, responder y recuperar) para la gestión integral de la ciberseguridad. La aplicación de estos marcos fortalece la protección de la infraestructura tecnológica, la confidencialidad de la información y la capacidad de respuesta ante incidentes.

Complementariamente, la Norma ISO/IEC 20000-1:2018, se adopta como referencia para la gestión integral de servicios TIC, proporcionando un marco normativo que permite estandarizar los procesos de prestación, soporte y mejora continua, asegurando que los servicios TIC cumplan con los acuerdos de niveles de servicio (SLA) y los requisitos de los usuarios internos y externos. Este estándar promueve la planificación, implementación, operación, monitoreo, revisión y mejora de los servicios, asegurando su coherencia con las necesidades institucionales y los objetivos estratégicos.

Además, este manual incorpora los principios de gobernanza digital, establecidos por el MinTIC y las buenas prácticas de organismos internacionales, como: OCDE e ISO, que promueven una gestión transparente, interoperable, segura y centrada en el ciudadano. En este sentido, la operación de los servicios TIC, debe garantizar la continuidad operativa mediante la implementación de planes de continuidad del negocio (BCP) y de recuperación ante desastres (DRP), la gestión de riesgos tecnológicos, la protección de datos personales, conforme a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y la adopción de medidas preventivas frente a ciberamenazas.

Este manual, no solo orienta la operación técnica de los servicios TIC de la APC Colombia, sino que consolida un marco integral de gestión y seguridad digital que articula los lineamientos normativos nacionales, con los estándares y las buenas prácticas internacionales, contribuyendo al fortalecimiento institucional, al cumplimiento de la Política de gobierno digital y a la generación de valor público, mediante servicios TIC confiables, seguros, sostenibles y orientados al ciudadano.

# ALCANCE

El presente manual aplica a todos los procesos, actividades, infraestructuras, sistemas de información, plataformas tecnológicas y servicios digitales administrados o soportados por la APC Colombia que intervienen en la provisión, operación, mantenimiento, soporte y mejora de los servicios TIC.

Su alcance comprende, tanto los servicios TIC de carácter interno, orientados al soporte operativo y administrativo de la Agencia. Así como, a los servicios TIC de carácter externo dirigidos al intercambio de información, la cooperación internacional y la atención de usuarios externos, asegurando que todo se gestionen de acuerdo con los lineamientos de la Política de gobierno digital, la política de seguridad y privacidad de la información (A-OT-011) y los estándares internacionales de gestión de servicios y ciberseguridad.

Este manual abarca las siguientes dimensiones:

- Gestión de servicios TIC: que incluye la planificación, diseño, provisión, operación y mejora continua de los servicios tecnológicos, conforme a las buenas prácticas establecidas en ITIL V4 y la Norma ISO/IEC 20000-1:2018.

- Gobernanza y control de TIC: basada en los principios y objetivos de control definidos por el marco COBIT 2019, garantizando la alineación entre la tecnología, los objetivos institucionales y la creación de valor público.

- Seguridad y privacidad de la información: en cumplimiento de la ISO/IEC 27001:2022, la ISO/IEC 27002:2022, el NIST Cybersecurity Framework (CSF) y las disposiciones normativas nacionales, sobre protección de datos personales, asegurando la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de la información.

- Continuidad y resiliencia operativa: mediante la adopción de estrategias y procedimientos para la gestión de incidentes, la recuperación ante desastres (DRP), la continuidad del negocio (BCP) y la disponibilidad de los servicios críticos.

- Monitoreo, control y mejora continua: a través del establecimiento de métricas, indicadores clave de desempeño (KPI) y revisiones periódicas, que permitan evaluar la eficacia de los servicios TIC y la seguridad digital, asegurando la optimización constante de procesos, recursos y capacidades institucionales.

# OBJETIVOS

# Objetivo general

Definir lineamientos y directrices que orienten la gestión integral de los servicios TIC, asegurando su eficiencia, calidad y sostenibilidad. Así como, la protección de la información frente a riesgos y amenazas. Este objetivo se alcanza mediante la implementación de políticas, controles, procedimientos y buenas prácticas en gestión integral de los servicios TIC y seguridad digital, con el propósito de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; fortalecer la confianza de los grupos de valor; y contribuir

al logro de los objetivos estratégicos la APC Colombia.

# Objetivos específicos

- Planear y establecer la gestión integral de los servicios TIC, definiendo políticas, lineamientos, procedimientos y controles basados en las mejores prácticas internacionales (ITIL, COBIT, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 y NIST CSF), con el propósito de garantizar una planeación estratégica, coherente y alineada con los objetivos institucionales y la política de gobierno digital.

- Implementar, operar y mantener los servicios tecnológicos institucionales bajo un enfoque de eficiencia, calidad y seguridad, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, la continuidad de los servicios críticos, la gestión de riesgos tecnológicos y la atención oportuna de incidentes, promoviendo una cultura de servicio y protección digital en todos los niveles de la 	Agencia.

- Verificar y mejorar continuamente la gestión de servicios TIC y la seguridad digital, mediante el monitoreo de indicadores de desempeño, la ejecución de auditorías, la evaluación de riesgos, la revisión de los niveles de servicio (SLA) y la implementación de acciones correctivas y preventivas que permitan optimizar los procesos, fortalecer el SGSPI y asegurar la sostenibilidad tecnológica de la APC Colombia.

# TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- Activo de Información: Elemento que tiene valor para la entidad y que requiere protección, incluyendo datos, sistemas, infraestructura tecnológica, servicios y recursos humanos asociados a la información.

- Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS / SLA): Compromiso formal entre el proveedor de servicios TIC y el usuario, en el cual se establecen los niveles de disponibilidad, capacidad, tiempos de respuesta y calidad del servicio.

- Arquitectura empresarial: Marco estructurado que describe la organización de los procesos, información, aplicaciones e infraestructura tecnológica, alineados con la estrategia institucional.

- Ciberseguridad: Conjunto de prácticas, controles y tecnologías orientadas a proteger los sistemas, redes y datos frente a amenazas en el ciberespacio.

- Confidencialidad: Propiedad de la información que garantiza, que solo esté disponible para personas, entidades o procesos autorizados.

- Disponibilidad: Propiedad de la información y los servicios de estar accesibles y utilizables cuando se requieran, por los usuarios autorizados.

- Gestión de incidentes: Proceso orientado a restaurar la operación normal de servicios TIC, en el menor tiempo posible ante interrupciones o fallas.

- Gestión de problemas: Proceso encargado de identificar las causas raíz de los incidentes y prevenir su recurrencia.

- Gestión de cambios: Proceso para controlar el ciclo de vida de todos los cambios en la infraestructura y servicios TIC, minimizando riesgos.

- Gobernanza de TI: Conjunto de estructuras, procesos y mecanismos que aseguran, que las tecnologías de la información soporten y extiendan los objetivos estratégicos de la Agencia.

- Integridad: Propiedad de la información que garantiza su exactitud, consistencia y completitud.

- Mejora continua: Enfoque sistemático para optimizar procesos, servicios y controles mediante evaluación y ajustes permanentes.

- Riesgo tecnológico: Posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad afectando la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.

- Seguridad de la información: Conjunto de políticas, procedimientos y controles destinados a proteger la información frente a accesos no autorizados, alteraciones o pérdidas.

- Servicios TIC: Conjunto de capacidades tecnológicas (infraestructura, aplicaciones, soporte y procesos), que permiten satisfacer necesidades institucionales y de los usuarios.

# SIGLAS

- ANS / SLA: Acuerdo de Nivel de Servicio / Service Level Agreement.

- APC-Colombia: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

- BCP: Business Continuity Plan (Plan de Continuidad del Negocio).

- COBIT: Control Objectives for Information and Related Technologies.

- CSF: Cybersecurity Framework (NIST).

- DBA: Administrador de Bases de Datos.

- DRP: Disaster Recovery Plan (Plan de Recuperación ante Desastres).

- EDR: Endpoint Detection and Response.

- IA: Inteligencia Artificial.

- ISO: International Organization for Standardization.

- ITIL: Information Technology Infrastructure Library.

- KPI: Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño).

- MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

- MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- MRAE: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.

- NIST: National Institute of Standards and Technology.

- PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.

- PND: Plan Nacional de Desarrollo.

- SGI: Sistema de Gestión Integral.

- SGSPI: Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.

- SI: Seguridad de la Información.

- SIEM: Security Information and Event Management.

- TI: Tecnologías de la Información.

- TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- TRD: Tablas de Retención Documental.

# MARCO NORMATIVO

# Normativa Nacional

- Ley 1581 de 2012: Protección de datos personales.

- Ley 1712 de 2014: Ley de transparencia y acceso a la información pública.

- Decreto 1078 de 2015: Decreto único reglamentario del sector TIC.

- Decreto 1499 de 2017: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

- Decreto 620 de 2020: Lineamientos de la política de seguridad digital.

- Decreto 767 de 2022: Lineamientos para la transformación digital del estado.

- CONPES 3975 de 2019: Política de transformación digital e inteligencia artificial.

- CONPES 3995 de 2020: Política nacional de confianza y seguridad digital.

# Políticas y lineamientos institucionales

- Política de Seguridad y Privacidad de la Información (A-OT-011).

- Política de Tecnologías de la Información (A-OT-027).

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI (A-OT-050).

- Lineamientos de Arquitectura Empresarial (MRAE - MinTIC).

- Políticas internas del Sistema de Gestión Integral (SGI).

# Estándares y buenas prácticas internacionales

- ISO/IEC 27001:2022: Sistema de gestión de seguridad de la información.

- ISO/IEC 27002:2022: Controles de seguridad de la información.

- ISO/IEC 20000-1:2018: Gestión de servicios de TI.

- COBIT 2019: Marco de gobernanza y gestión de TI.

- ITIL V4: Buenas prácticas para la gestión de los servicios TIC.

- NIST Cybersecurity Framework (CSF): Marco para la gestión de la ciberseguridad.

# ESTRUCTURA DE ROLES EN LA GESTIÓN DE LAS TIC

A continuación, se visualiza la diagramación jerárquica de la estructura de roles en la gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Agencia. En la parte superior, se encuentra el proceso Gestión de Tecnologías de la Información, coordinado por proveedor. El esquema se divide en dos (2) componentes principales:

- Gestión de infraestructura y servicios tecnológicos.

- Gestión de gobierno TIC y Sistemas de información.

Cada componente incluye subcomponentes, como: mesa de servicios, servicios de infraestructura, arquitectura de soluciones y seguridad de la información (SGSPI), con diferentes niveles de responsabilidad (estratégico, misional y operativo) y roles asignados, como: profesionales especializados, técnicos administrativos y apoyos a la gestión, tanto por proveedor, como por contratación.

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

Nota: La representación de la estructura de roles en la gestión de TIC de la Agencia, corresponde a la convergencia de servicios técnicos y especializados de operación (in house/en casa) de servidores públicos en calidad de funcionarios de la APC Colombia y los recursos de apoyo a la gestión. No obstante, no puede interpretarse, como:

- Estructura organizacional de la APC Colombia.

- Asignación de funciones a servidores públicos diferentes a las reglamentarias de la APC Colombia.

- Las jerarquías entre funcionarios y los servicios de apoyo a la gestión, no se interpreta como subordinación, siendo explicita al canal de comunicación del servicio.

# CAPITULO I – GOBIERNO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TI

# Gobierno y planeación estratégica de TI

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Estándar | (-) ISO/IEC 27001:2022 (gobernanza de seguridad de la información y gestión de riesgos). (-) Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) del MinTIC (dominios: negocio, información, sistemas y tecnología). (-) Política de gobierno digital (gestión de servicios, datos, interoperabilidad y seguridad digital). (-) Buenas prácticas de gobierno de TI (alineadas con COBIT en enfoque de gobierno y control). |
| Marco normativo aplicable | Decreto 415 de 2016; Decreto 1078 de 2015; Decreto 1081 de 2015; Ley 1712 de 2014; Resolución 3564 de 2015; Lineamientos de gobierno digital; Lineamientos de datos abiertos e interoperabilidad del estado colombiano. |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | Gobierno y planeación estratégica de TI, enfocado en la gobernanza integral de TI, incluyendo datos, sistemas de información, infraestructura tecnológica, servicios digitales, seguridad de la información y arquitectura empresarial, y garantizando alineación con la estrategia institucional. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Objetivo | Definir políticas y planes para la gestión de la estrategia y el gobierno de TI, con el fin de garantizar que la gestión de tecnología, se encuentra debidamente alineada, con la estrategia de la APC Colombia, los planes sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), conforme a los lineamientos del gobierno nacional, y que dicha tecnología soporta de manera efectiva la gestión de la Agencia. |
| Alcance | Comprende la definición de políticas y lineamientos para la gobernanza de TI, en los dominios de datos, sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad digital y servicios de TI; la gestión de la arquitectura empresarial; la planeación estratégica; y el seguimiento, evaluación y mejora continua del gobierno de TI en la APC Colombia. |
| Responsable | Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a); Responsable de tecnologías de la información; Responsable de seguridad de la información; Líderes de dominio (datos, sistemas, infraestructura), según corresponda. |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para la gestión de gobierno y planeación estratégica TIC

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir la gobernanza de TI | Establecer el modelo de gobierno de TI, incluyendo roles, comités, políticas y toma de decisiones | Dirección Administrativa y Financiera / Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | * Modelo de gobierno * Acta * Política | Anual |
| 2 | Gobernanza de datos | Definir lineamientos para la gestión de datos (calidad, disponibilidad, seguridad, apertura e interoperabilidad) | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de datos | * Política de datos * Diccionario * Lineamiento | Anual |
| 3 | Gobernanza de sistemas de información | Definir lineamientos para el ciclo de vida de sistemas (diseño, desarrollo, adquisición, integración y mantenimiento) | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de los sistemas de información | * Inventario de sistemas * Lineamiento | Anual |
| 4 | Gobernanza de infraestructura tecnológica | Definir lineamientos para la gestión de infraestructura (redes, servidores, nube, continuidad y capacidad) | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de infraestructura | * Inventario de activos * Arquitectura tecnológica | Anual |
| 5 | Gestión de servicios de TI | Administrar el portafolio de servicios de TI y ANS |  | * Portafolio de servicios * ANS | Actualización continua |
| 6 | Gestión de seguridad de la información | Implementar controles, gestionar riesgos y asegurar cumplimiento de ISO 27001 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad | * Matriz de riesgos * Controles * Auditoría | Anual |
| 7 | Gestión de arquitectura empresarial TIC | Mantener la arquitectura empresarial alineando negocio, datos, aplicaciones y tecnología | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | * Modelo de arquitectura * Mapa | Anual |
| 8 | Alineación estratégica de TI | Asegurar que iniciativas tecnológicas respondan a objetivos institucionales y gobierno digital | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Informe de alineación | Anual |
| 9 | Gestión de riesgos de TI | Identificar, analizar y tratar riesgos tecnológicos y de información | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de Seguridad | * Matriz de riesgos * Plan | Anual |
| 10 | Seguimiento y evaluación | Medir desempeño de TI mediante indicadores, auditorías y revisiones | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Informe | Trimestral |
| 11 | Toma de decisiones de TI | Priorizar iniciativas, inversiones y lineamientos mediante comités | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta | Según comité |
| 12 | Mejora continua | Implementar acciones de mejora en gobierno, servicios, datos y tecnología | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Plan de mejora | Anual |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI)

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Estándar | (-) ISO/IEC 20000-1:2018: Gestión de servicios TI (gestión de capacidad). (-) ISO/IEC 20000-2:2019: Guía de implementación. (-) ISO/IEC 27001:2022: Seguridad de la información (disponibilidad). (-) ITIL V4 - Practice: Capacity and Performance Management. |
| Marco normativo aplicable | (-) Decreto 1078 de 2015: Gobierno digital. (-) Decreto 767 de 2022: Transformación digital. (-) Ley 1712 de 2014: Transparencia y acceso a la información. (-) Decreto 1499 de 2017: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). (-) CONPES 3975 de 2019: Transformación digital e Inteligencia Artificial (IA). (-) CONPES 3995 de 2020: Seguridad digital. |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | Política de seguridad y privacidad de la información; Política de gobierno digital; PETI institucional; y Lineamientos de operación de servicios TIC. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantizar que la capacidad de los servicios TIC, esté alineada con la planeación estratégica institucional, asegurando la disponibilidad, escalabilidad y eficiencia de los recursos tecnológicos para soportar la operación y la transformación digital de la APC Colombia. |
| Alcance | Comprende la planificación, seguimiento y evaluación de la capacidad de los servicios TIC institucionales, incluyendo infraestructura, plataformas, sistemas de información y servicios digitales, desde una perspectiva estratégica y de gestión. |
| Responsable | Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a), Responsable de sistemas de información. |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para la gestión del PETI

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizar la demanda de los servicios TIC | Identificar necesidades actuales y futuras de capacidad alineadas a los objetivos estratégicos institucionales | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Documento de análisis de demanda | Anual |
| 2 | Planificar la capacidad tecnológica | Definir estrategias para asegurar la capacidad de los servicios TIC en función del crecimiento institucional | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Plan de capacidad TIC | Anual |
| 3 | Evaluar la capacidad instalada | Analizar la capacidad disponible frente a la demanda de los servicios institucionales | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Informe de evaluación de capacidad | Semestral |
| 4 | Priorizar inversiones en capacidad | Definir necesidades de inversión en infraestructura, licencias o servicios tecnológicos | Dirección Administrativa y Financiera | Plan de inversión / priorización | Anual |
| 5 | Hacer seguimiento al desempeño de los servicios | Evaluar el cumplimiento de los niveles de servicio relacionados con capacidad y rendimiento | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Informe de desempeño | Trimestral |
| 6 | Identificar riesgos asociados a la capacidad | Evaluar riesgos por insuficiencia o sobrecarga de recursos tecnológicos | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Matriz de riesgos TIC | Semestral |
| 7 | Definir acciones de mejora | Establecer acciones estratégicas para optimizar el uso de la capacidad tecnológica | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Plan de mejora | Anual |
| 8 | Evaluar resultados de la gestión de capacidad | Analizar la efectividad de las estrategias implementadas | Dirección Administrativa y Financiera / Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Informe ejecutivo | Anual |
| 9 | Tomar decisiones estratégicas | Ajustar planes, inversiones y prioridades en función de los resultados | Dirección Administrativa y Financiera | Acta de comité / decisiones | Anual |
| 10 | Alinear la capacidad con el PETI | Integrar la gestión de capacidad dentro de la planeación estratégica de TI | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Actualización del PETI | Anual |
| 11 | Reportar a la alta dirección | Presentar el estado de la capacidad y recomendaciones estratégicas | Dirección Administrativa y Financiera | Informe a dirección | Anual |
| 12 | Mejorar continuamente la gestión de capacidad | Ajustar lineamientos y estrategias con base en resultados y cambios del entorno | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Plan de mejora actualizado | Anual |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# CAPITULO II – SEGURIDAD DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD

# Validación técnica de comportamiento ante correos maliciosos en ambiente controlado

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Estándar | ISO/IEC 27002:2022 |
| Marco normativo aplicable | (-) Controles 5.36, 8.16 y 8.23: sobre gestión de incidentes, protección frente a software malicioso y seguridad del correo electrónico. (-) Decreto 1499 de 2017: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): exige revisión por la alta dirección de los resultados institucionales y la implementación de mecanismos de mejora continua. (-) Decreto 620 de 2020: Política de seguridad digital del estado colombiano. (-) CONPES 3995 de 2020: Política nacional de confianza y seguridad digital. |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | Política de la Seguridad y Privacidad de la Información (A-OT-011). |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| CUMPLIMIENTO | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantizar que los resultados del plan de validación técnica de comportamiento ante correos maliciosos en ambiente controlado. |
| Alcance | Aplica al SGSPI y específicamente a la validación de los controles técnicos implementados para la detección y respuesta a correos maliciosos. |
| Responsable | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información. |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para la validación técnica de comportamiento ante correos maliciosos en ambiente controlado

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación del ejercicio de validación | * Definir los objetivos del ejercicio conforme a la política de seguridad y privacidad de la información (A-OT-011) y a la ISO/IEC 27001:2022 * Elaborar el cronograma de actividades y asignar recursos técnicos (equipos, software EDR, correos de prueba) | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital | * Plan de validación técnica aprobado * Correo de aprobación o acta de planificación | Una vez por año o cuando se detecten nuevos tipos de correos maliciosos o campañas de phishing relevantes |
| 2 | Preparación del entorno controlado de pruebas | * Configurar las máquinas virtuales o físicas conforme al entorno institucional. * Aislar completamente la red para evitar propagación de amenazas * Validar conectividad controlada a servicios de Office 365 y EDR Trellix | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la infraestructura tecnológica / Responsable de seguridad digital | Evidencia técnica de configuración (capturas, logs de red) | Por ejercicio de validación |
| 3 | Carga y configuración de correos maliciosos simulados | * Crear cuentas de correo institucionales de prueba * Cargar correos maliciosos previamente identificados y verificados * Configurar políticas de auditoría y protección en Office 365 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | * Registro de cuentas de prueba * Listado de correos cargados * Configuración de políticas de seguridad | Por ejercicio |
| 4 | Ejecución del ejercicio técnico controlado | * Simular la apertura de correos, descargas y clics en enlaces en los equipos de prueba * Monitorear el comportamiento del sistema, bloqueos, alertas y registros de actividad generados por el EDR Trellix y Office 365 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital | Bitácora técnica de ejecución * Logs del EDR y Office 365 * Capturas de pantalla | Por ejercicio |
| 5 | Documentación de hallazgos y análisis comparativo | * Registrar todos los eventos detectados en una bitácora técnica * Comparar los resultados entre los entornos (con EDR y sin EDR) * Identificar brechas y oportunidades de mejora | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital | * Informe técnico preliminar * Matriz comparativa de resultados | Por ejercicio |
| 6 | Consolidación del informe técnico final | * Consolidar hallazgos, logs, pantallazos y evidencias * Elaborar informe técnico final con conclusiones, métricas y recomendaciones * Validar el informe por parte de la Coordinación de Ciberseguridad | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital y/o Responsable de Ciberseguridad | * Informe técnico final firmado * Correo de validación | Por ejercicio o ante nuevos riesgos detectados |
| 7 | Presentación de resultados a la Dirección General (revisión del SGSPI) | * Presentar los resultados del ejercicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como evidencia del desempeño del SGSPI * Recomendar ajustes o nuevas acciones de fortalecimiento de la seguridad digital | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Secretaría Técnica del Comité | * Acta de Comité * Plantilla de presentación (E-FO-041) | Anual o según convocatoria extraordinaria |
| 8 | Seguimiento y mejora continua | * Registrar compromisos y plan de acción derivados de la revisión * Monitorear la implementación de mejoras a controles y políticas * Retroalimentar los resultados al SGSPI | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Seguridad digital / Comité Institucional de Gestión y Desempeño | * Bitácora de compromisos* Informe de seguimiento | Trimestral o según plan de acción aprobado |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Repositorio centralizado de LOG´S

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Estándar | ISO/IEC 27002:2022 |
| Marco normativo aplicable | (-) Controles 8.15, 8.16 y 8.17: sobre gestión de eventos y monitoreo. (-) Decreto 1499 de 2017: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): exige revisión por la alta dirección de los resultados institucionales y la implementación de mecanismos de mejora continua. (-) Decreto 620 de 2020: Política de seguridad digital del estado colombiano. (-) CONPES 3995 de 2020: Política nacional de confianza y seguridad digital. |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | Política Seguridad y Privacidad de la Información (A-OT-011). |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| CUMPLIMIENTO | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN |
| --- | --- |
| Objetivo | Establecer un procedimiento reproducible para la recopilación, respaldo y custodia de logs de auditoría, incluyendo aquellos que requieren activación manual. El proceso contempla exportación segura, cifrado, verificación de integridad y registro documental, sin depender de soluciones SIEM o automatizadas. |
| Alcance | Aplica a los siguientes componentes: - Consola Trellix ePO / EDR - Dispositivos Fortinet Firewall (sin FortiAnalyzer) - Servidores Linux y Windows - Bases de datos corporativas - Otros |
| Responsable | (-) Administrador de Infraestructura: Ejecutar y validar los respaldos, custodiar los archivos y mantener la estructura del repositorio. (-) CISO o encargado de seguridad / Seguridad de la información: Supervisar la ejecución, validar integridad y emitir lineamientos. (-) DBA / Administrador de aplicaciones: Ejecutar respaldos de logs de bases de datos y verificar su seguridad. Auditor Interno: Revisar bitácora, validar integridad y emitir informes de cumplimiento |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para la gestión, respaldo y custodia de logs de auditoría

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación del respaldo institucional de logs de auditoría | * Definir los sistemas fuente (Fortinet, Linux, Windows, Trellix ePO, Bases de Datos) * Definir frecuencia, retención y responsables conforme a la Política de seguridad y privacidad de la información (A-OT-011) y la ISO/IEC 27001:2022 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital | * Plan de respaldo de logs aprobado * Matriz de sistemas y periodicidad | Anual o cuando cambie la infraestructura |
| 2 | Preparación del repositorio de custodia | * Crear y validar la estructura \\Repositorio_Auditoria\ con subdirectorios por tecnología * Configurar permisos 700 y acceso exclusivo al administrador. * Habilitar cifrado del repositorio | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de infraestructura tecnológica | * Evidencia de carpetas, ACL y cifrado * Acta de habilitación del repositorio | Anual o cuando se creen nuevos sistemas |
| 3 | Respaldo de logs de Fortinet Firewall | * Verificar logging local habilitado * Exportar logs (System, Admin, User, Traffic, UTM, Config) * Transferir por SCP al repositorio de auditoría. * Generar hash SHA256 | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital / Responsable de la infraestructura tecnológica | * Archivos CSV exportados * Hash * SHA256 * Registro de transferencia | Diario / Semanal según política |
| 4 | Respaldo de logs de servidores Linux | * Verificar auditd y rsyslog activos * Copiar logs (audit.log, auth.log, syslog, cron, entre otros) * Comprimir, cifrar y transferir al repositorio. * Generar hash | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de infraestructura tecnológica | * Archivos tar.gz.gpg * Hash * SHA256 * Bitácora técnica | Semanal |
| 5 | Respaldo de logs de servidores Windows | * Exportar logs (Security, System, Application, Setup, PowerShell, TaskScheduler). * Generar hash SHA256 * Transferir por SFTP al repositorio | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la infraestructura tecnológica / Responsable de seguridad digital | * Archivos evtx exportados * Hash * SHA256 * Registro de transferencia | Semanal |
| 6 | Respaldo de logs del EDR Trellix (ePO y agentes) | * Exportar Audit Log desde la consola ePO * Copiar logs locales de endpoints críticos * Generar hash y transferir al repositorio | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital | * CSV/XML de ePO Logs de agentes * Hash * SHA256 * Bitácora | Semanal |
| 7 | Respaldo de logs de Bases de Datos | * Verificar auditoría habilitada (SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MySQL) * Copiar logs de auditoría y alertas * Comprimir, cifrar, transferir y generar hash | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de DBA / Responsable de infraestructura tecnológica | * Archivos cifrados tar.gz.gpg. * Hash * SHA256 * Registro de ejecución | Semanal |
| 8 | Validación de integridad de los respaldos | * Verificar hashes SHA256 contra los archivos almacenados * Registrar resultados de validación | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital / Responsable de infraestructura tecnológica | * Informe de validación de integridad * Registro de hashes | Mensual |
| 9 | Custodia y retención de evidencias | * Mantener los logs conforme a la política de doce (12) meses de retención * Asegurar repositorios cifrados y acceso restringido | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de infraestructura tecnológica / Responsable de seguridad digital | * Inventario de respaldos * Política de retención * Control de accesos | Permanente / Revisión trimestral |
| 10 | Disponibilidad para auditoría e incidentes | * Localizar y entregar logs ante auditorías, investigaciones o incidentes * Verificar integridad antes de uso | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital | * Acta de entrega de evidencias * Hashes verificados * Bitácora de uso | Bajo demanda |
| 11 | Revisión del proceso de respaldo de logs (SGSPI) | * Evaluar cumplimiento del procedimiento * Identificar brechas y oportunidades de mejora | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de Ciberseguridad / Comité Institucional de Gestión y Desempeño | * Informe de revisión * Acta de comité | Anual o tras incidentes |
| 12 | Mejora continua | * Actualizar procedimientos, rutas o frecuencias * Ajustar controles técnicos y administrativos | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital | * Plan de mejora * Procedimientos actualizados | Según resultados de revisión |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Restauración y/o entrega de información

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Estándar | ISO/IEC 27002:2022 |
| Marcos normativos aplicables | (-) Controles 8.15, 8.16 y 8.17: sobre gestión de eventos y monitoreo. (-) Decreto 1499 de 2017: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): exige revisión por la alta dirección de los resultados institucionales y la implementación de mecanismos de mejora continua. (-) Decreto 620 de 2020: Política de seguridad digital del estado colombiano. (-) CONPES 3995 de 2020: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital. |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | Política de la Seguridad y Privacidad de la Información (A-OT-011). |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| CUMPLIMIENTO | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN |
| --- | --- |
| Objetivo | Establecer un procedimiento formal, controlado y auditable para la autorización, acceso, restauración, consulta y entrega de información institucional (archivos y correos electrónicos), garantizando la trazabilidad, confidencialidad, integridad y uso adecuado de la información, conforme a los lineamientos de seguridad de la información y protección de datos. |
| Alcance | Aplica a los siguientes componentes y escenarios: - Carpetas de usuario en infraestructura institucional. - Cuentas de correo electrónico institucional (Microsoft Outlook / archivos PST). - Información de usuarios activos, retirados o sujetos a investigación. - Solicitudes de revisión de información por parte de directivos autorizados. - Casos de usuarios en comisión, licencias o ausencias prolongadas (>2 meses). |
| Responsable | - Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a): Autorizar la búsqueda de información institucional. - Director(a) / Asesor(a) / Coordinador(a): Solicitar autorización, ejecutar la revisión y documentar resultados. - Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Tecnologías de la información y las Comunicaciones: Ejecutar la restauración, garantizar la custodia, controlar accesos y extraer información requerida. - Seguridad de la información / CISO: Supervisar el cumplimiento del procedimiento y validar controles de seguridad. |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para la gestión de entrega o restauración de información

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización para la búsqueda de información o entrega | * Solicitar autorización al Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a), indicando propósito y periodo * Enviar solicitud por correo electrónico, con copia al Proceso Gestión de Tecnologías de la Información * Recibir aprobación formal | Director(a) Administrativo (a) y Financiero(a) / Coordinador(a) del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Correo de solicitud Correo de autorización de la Dirección Administrativa y Financiera | Bajo demanda |
| 2 | Recepción y validación de la autorización | * Verificar la autorización recibida * Registrar solicitud en Itop * Iniciar procedimiento técnico | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Registro en Itop * Control de solicitudes (-) * Verificación técnica de dispositivos extraíbles * Formatos de acuerdos de confidencialidad (-) * Autorización de uso de medios removibles | Bajo demanda |
| 3 | Restauración de carpetas de usuario | * Restaurar carpetas en repositorio seguro * Mantener nemotecnia original * Crear carpeta raíz para agrupación * Garantizar acceso restringido | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Evidencia de restauración. Estructura de carpetas Control de acceso | Bajo demanda |
| 4 | Asignación de permisos de consulta a usuarios | * Configurar acceso de solo lectura * Definir tiempo de disponibilidad para la consulta de información | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | * Registro de permisos *Confirmación de habilitación de accesos | Bajo demanda |
| 5 | Revisión de información en carpetas | * Analizar información restaurada * Identificar documentos relevantes * Documentar resultados | Servidor público solicitante | Correo electrónico | Bajo demanda |
| 6 | Solicitud de extracción de información | * Solicitar copia de archivos indicando ubicación lógica | Servidor público solicitante | Registro de extracción | Bajo demanda |
| 7 | Extracción controlada de archivos | *Extraer copia de archivos solicitados * Registrar entrega y trazabilidad | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Acta de entrega de archivo | Bajo demanda |
| 8 | Restauración de correos electrónicos | * Disponer equipo seguro con Outlook. * Restaurar archivos * PST autorizados * Habilitar acceso temporal | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | * Evidencia de restauración * Registro de equipo asignado | Bajo demanda |
| 9 | Revisión de correos electrónicos | * Realizar búsqueda en buzón restaurado Identificar correos relevantes Documentar resultados | Servidor público solicitante | Identificación de correos y/o información a extraer | Bajo demanda |
| 10 | Extracción de correos electrónicos | * Solicitar extracción indicando fecha y hora * Generar copia del correo requerido * Registrar entrega | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Acta de entrega de correos electrónicos | Bajo demanda |
| 11 | Control de usuarios en ausencia prolongada | * Identificar usuarios en comisión/licencia (>2 meses) * Suspender licenciamiento activo * Solicitar restauración de información al reintegro * Validar necesidad de reactivación de servicios | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | * Registro de usuarios en ausencia * Control de licencias * Solicitud de restauración | Según evento |
| 12 | Revisión del procedimiento | Identificar mejoras | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de seguridad digital / Comité Institucional de Gestión y Desempeño | * Informe de revisión * Plan de mejora | Anual |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# CAPITULO III – OPERACIÓN DE SERVICIOS TIC

# Gestión de capacidades

| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Estándar | (-) ISO/IEC 20000-1: Estándar principal que soporta la gestión de capacidad como parte de la gestión de servicios de TI. Establece la necesidad de planificar, monitorear, medir y mejorar continuamente la capacidad para asegurar que los servicios cumplan con ANS. (-) ISO/IEC 20000-2: Proporciona orientación para la implementación de la gestión de servicios, incluyendo prácticas para el monitoreo del desempeño y la planificación de capacidad. (-) ISO/IEC 12207: Apoya la gestión de capacidad en el contexto del ciclo de vida de los sistemas de información, especialmente en actividades de mantenimiento, evolución y mejora, donde se requiere garantizar que los sistemas escalen adecuadamente según la demanda. |
| Marco normativo aplicable | (-) Ley 1712 de 2014 (transparencia) (-) Decreto 1078 de 2015 (gobierno digital) (-) Decreto 1081 de 2015 (-) Resolución 3564 de 2015, en lo relacionado con la gestión eficiente, segura y transparente de la información y los servicios tecnológicos. |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | Políticas de seguridad. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Objetivo | Asegurar que los servicios y recursos de TI se vean respaldados por una capacidad de procesamiento y almacenamiento suficiente y correctamente dimensionada, que garantice que los clientes y usuarios de los servicios puedan desempeñar de una manera eficiente sus tareas. |
| Alcance | Inicia desde monitorear el rendimiento de la infraestructura TI prestando especial atención al de los servicios online, especialmente importante a la hora de prestar un buen servicio a sus clientes y termina en proponer mejoras del servicio para que todos los servicios TI se vean respaldados por una capacidad de proceso y almacenamiento suficiente y correctamente dimensionada, que tenga en cuenta las proyecciones y planes de la organización. |
| Responsable | Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a), Responsable en sistemas de información, quienes consolidan y presentan la información del estado de las soluciones tecnológicas para la toma de decisiones. |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información, en articulación con los procesos institucionales que demandan, utilizan o soportan soluciones tecnológicas. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para la gestión de capacidades

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorear el rendimiento de la infraestructura TI | * Monitorear el rendimiento de la infraestructura informática conforme a los ANS (tiempo de respuesta, capacidad de procesamiento, almacenamiento y ancho de banda) * Incluir aspectos técnicos como licencias | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica | Documento de análisis de capacidad | Trimestral |
| 2 | Modelar y simular escenarios de capacidad | Diseñar escenarios basados en tendencias de uso y proyecciones de negocio para estimar el consumo futuro de capacidad | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica | Modelos o análisis de capacidad (proyecciones) | Trimestral |
| 3 | Realizar evaluación de capacidad | Evaluar las cargas y consumos de capacidad (procesamiento, almacenamiento, ancho de banda), frente a los ANS vigentes y proyectados | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica | Informe de evaluación de capacidad | Trimestral |
| 4 | Elaborar informes de capacidad | Generar informes periódicos, sobre el estado de la capacidad de los servicios, integrando monitoreo, modelamiento y evaluación | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica | Informe de capacidad / informes de gestión | Trimestral |
| 5 | Analizar tendencias y estadísticas | Analizar tendencias de uso y carga del sistema con base en los reportes de monitoreo | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica | Reporte de tendencias y análisis | Trimestral |
| 6 | Elaborar plan de capacidad | Definir el plan de capacidad anual, revisándolo frente a datos reales y proyecciones de negocio | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica | Plan de capacidad | Anual |
| 7 | Gestionar la base de datos de capacidad (CDB) | * Registrar información técnica, financiera, de negocio y de servicio * Integrar la CDB con la CMDB para análisis integral | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica | Registro en la base de datos de capacidad (CDB) | Trimestral |
| 8 | Proponer y hacer seguimiento a mejoras | Definir mejoras preventivas y correctivas para optimizar la capacidad y realizar seguimiento a su implementación | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica | Informe de gestión del proceso | Trimestral |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Gestión de disponibilidad

| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Estándar | (-) ISO/IEC 20000-1: Establece requisitos para garantizar la disponibilidad de los servicios de TI mediante la planificación, monitoreo y mejora continua. (-) ISO/IEC 27001: Asegura la disponibilidad como uno de los pilares de la seguridad de la información, mediante controles que protegen la continuidad y acceso a los servicios. (-) ISO/IEC 27002: Proporciona controles aplicables para asegurar la continuidad, monitoreo y recuperación de servicios, contribuyendo a la disponibilidad de los sistemas. |
| Marco normativo aplicable | (-) Ley 1712 de 2014 (transparencia) (-) Decreto 1078 de 2015 (gobierno digital) (-) Resolución 3564 de 2015 (lineamientos de publicación, accesibilidad y seguridad de la información). |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | Políticas TIC. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantizar que el nivel de disponibilidad de servicio en todos los servicios TI corresponda o supere las necesidades actuales y futuras acordadas del proceso de gestión de TI de la APC Colombia, mediante su planeación y monitoreo, con el fin de cumplir con los niveles de servicio establecidos por medio de los acuerdos de nivel de servicio. |
| Alcance | Inicia desde la identificación de los requisitos y plan de disponibilidad, continúa con el mantenimiento y monitoreo de la disponibilidad y termina con la elaboración de informes y evaluaciones de impacto. |
| Responsable | Director(a) Financiero(a) y Administrativo(a) / Responsable de sistemas de información. |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para la gestión de disponibilidad

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinar requerimientos de disponibilidad | * Determinar las actividades realizadas por la Agencia, para poder cuantificar los horarios de disponibilidad y no disponibilidad que se acordarán con los procesos de la APC Colombia * Verificar que los requerimientos de disponibilidad correspondan a los requeridos por la Agencia | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | Requerimiento de disponibilidad | Anual |
| 2 | Revisar el histórico de los planes de disponibilidad de la Agencia | Revisar los planes de disponibilidad anteriores que sirvan de antecedentes para la formulación del nuevo plan | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | Plan de disponibilidad anterior | Anual |
| 3 | Analizar y revisar capacidad de la infraestructura | * Con el apoyo de la aplicación de metodologías de gestión de la disponibilidad * Realizar un análisis que permita evaluar las brechas entre la situación inicial y el punto deseado a alcanzar | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura / tecnológica / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | Documento de análisis de capacidad | Anual |
| 4 | Formular el plan para la gestión de la disponibilidad | * Determinar las premisas a abordar en el plan de disponibilidad y sus actores involucrados en la gestión del proceso * Desarrollar el análisis de la situación actual y la valoración de aspectos relevantes para garantizar servicios con calidad * Verificar que el plan involucre los requerimientos, antecedentes y análisis de capacidad | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | Plan de disponibilidad | Anual |
| 5 | Registrar indisponibilidad del servicio y componentes | Recopilar información mediante herramientas de monitoreo internas o externas que permitan identificar los tiempos y causas de fallas de disponibilidad | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | Registro de indisponibilidad | Mensual |
| 6 | Monitorear y medir | Revisar los resultados del monitoreo para detectar posibles brechas actuales o potenciales en los parámetros de disponibilidad, en el marco de los ANS | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | * Informe de disponibilidad * Informe de gestión del proceso | Trimestral |
| 7 | Analizar e informar | * Analizar los indicadores de disponibilidad * Comunicar los resultados a los procesos involucrados | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | Informe de análisis de disponibilidad | Trimestral |
| 8 | Identificar y proponer mejora a la disponibilidad | Identificar y proponer mejoras a la disponibilidad y su plan de acción, con base en la operación y experiencia del proceso | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | Plan de mejora | Anual |
| 9 | Ejecutar plan de pruebas | Establecer y ejecutar la estrategia y mecanismos de pruebas con impacto en el negocio para evaluar la disponibilidad | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | Informe de prueba de disponibilidad | Anual |
| 10 | Ejecutar plan de disponibilidad | Ejecutar el plan de disponibilidad aprobado por la APC Colombia | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | Evidencia de ejecución del plan | Anual |
| 11 | Evaluar la disponibilidad | Realizar la evaluación de la disponibilidad, identificando oportunidades de mejoramiento | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable infraestructura tecnológica / Responsable de sistemas de información / Responsable de seguridad digital / Responsable de Ciberseguridad | Informe de evaluación de disponibilidad | Anual |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Gestión de Incidentes, Solicitudes y Problemas

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Estándar | (-) ISO/IEC 20000 (gestión de servicios de TI) (-) ISO/IEC 27001:2022 (seguridad de la información) (-) ITIL V4 (gestión de servicios de TI: incidentes, problemas y solicitudes) |
| Marco normativo aplicable | (-) Ley 1712 de 2014 (transparencia y acceso a la información) (-) Decreto 1078 de 2015 (sector TIC) (-) Decreto 1081 de 2015 (transparencia) (-) Decreto 415 de 2016 (fortalecimiento institucional TIC) (-) Resolución 3564 de 2015 (datos abiertos y seguridad digital) |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | (-) Portafolio de servicios de TI (-) Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) (-) Políticas de Seguridad de la Información (SGSI) |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Objetivo | Realizar la gestión de incidentes, requerimientos y problemas de los servicios de TI incluidos en el portafolios de servicios de TI de la APC Colombia, permitiendo restablecer su normal operación conforme a los parámetros definidos en los acuerdos de nivel de servicio y minimizando el impacto adverso de la operación del negocio. |
| Alcance | Inicia desde la recepción, registro y clasificación de los eventos o casos de servicios, continúa con el análisis, la gestión necesaria para su solución, documentación de la solución, y termina con el monitoreo de cómo van los servicios que han tenido incidentes y cierre de cada uno de los casos gestionados y/o escalados por el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información a otros niveles de soporte. |
| Responsable | Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a). |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para la atención de incidentes, solicitudes y problemas

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recibir caso | * Recepción de incidentes, solicitudes o problemas, a través de línea telefónica, correo electrónico o herramienta de mesa de ayuda * Registro en herramienta cuando aplique | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la mesa de ayuda | Ticket registrado en herramienta | Bajo demanda (tiempo estimado: 10 minutos) |
| 2 | Identificar agente | Determinar si el caso será atendido por soporte interno o escalado a proveedor externo | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable / Responsable de la mesa de ayuda | Registro en herramienta | Bajo demanda (10 minutos) |
| 3 | Identificar tipo de caso | Clasificar el caso como incidente, requerimiento o problema, según su naturaleza | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la mesa de ayuda | Registro en herramienta | Bajo demanda (10 min) |
| 4 | Categorizar requerimiento | Asignar prioridad (alta, media, baja) y responsable de atención | Proceso de Gestión de TI / Responsable / Responsable de la mesa de ayuda | Ticket categorizado | Bajo demanda (10 min) |
| 5 | Ejecutar requerimiento | Validar disponibilidad de recursos y ejecutar la atención conforme al ANS | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la mesa de ayuda | Registro de atención | Según ANS (10 min - 48 h) |
| 6 | Categorizar incidente | Clasificar el incidente según impacto y urgencia | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la mesa de ayuda | Registro en herramienta | Bajo demanda (10 minutos) |
| 7 | Verificar recurrencia | Analizar si el incidente es recurrente para posible gestión como problema | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la mesa de ayuda | Historial de incidentes | Bajo demanda (10 minutos) |
| 8 | Resolver incidente | Diagnosticar causa y aplicar solución definitiva o temporal para restablecer el servicio | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / | Ticket con solución documentada | Según ANS (10 minutos - 2 horas) |
| 9 | Categorizar problema | Definir prioridad del problema según impacto organizacional | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la mesa de ayuda | Registro en herramienta | Bajo demanda (10 minutos) |
| 10 | Resolver problema | Identificar causa raíz y definir solución estructural | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la mesa de ayuda | Base de errores conocidos | Según complejidad |
| 11 | Validar solución | Confirmar si la solución es total o parcial y definir continuidad del flujo | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Registro actualizado | Bajo demanda |
| 12 | Validar contacto externo | Verificar datos de contacto en documento de grupos de valor TIC | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la mesa de ayuda | Documento de contactos | Bajo demanda |
| 13 | Escalar a terceros | Registrar y gestionar el caso con proveedor o grupo externo correspondiente | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la mesa de ayuda | Registro de escalamiento | Bajo demanda |
| 14 | Documentar solución | Actualizar base de conocimiento y registrar lecciones aprendidas y soluciones | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Base de errores conocidos | Bajo demanda (10 minutos) |
| 15 | Cerrar caso | Validar solución, completar registros y cerrar el ticket en la herramienta | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Ticket cerrado | Máximo 7 días |
| 16 | Monitorear servicios | Realizar seguimiento a servicios afectados para prevenir recurrencias | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de la mesa de ayuda | Informe de monitoreo | Periódico (cada 7 días) |
| 17 | Evaluar el servicio | Realizar una calificación del servicio prestado | Servidor público solicitante | Encuesta de satisfacción | Cada vez que se requiera |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Gestión del Conocimiento

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Estándar | (-) ISO 9001:2015 (gestión de la calidad - enfoque a procesos y mejora continua). (-) ISO/IEC 27001:2022 (gestión de seguridad de la información - control de activos de información). (-) ISO 30401:2018 (sistemas de gestión del conocimiento). (-) ITIL V4 (gestión del conocimiento en la gestión de servicios de TI). |
| Marco normativo aplicable | (-) Ley 1712 de 2014 (transparencia y acceso a la información pública). (-) Decreto 103 de 2015 (reglamentación de la Ley 1712). (-) Decreto 1078 de 2015 (política de gobierno digital). (-) Resolución 3564 de 2015 (lineamientos de publicación y acceso a la información). |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | (-) Sistema de Gestión Integral (SGI), Aplicativo tecnológico Brújula. (-) Política de gestión del conocimiento. (-) Lineamientos de gestión de tecnologías de la información. (-) Instrumentos de gestión documental (TRD, activos de información, índice de información clasificada y reservada). |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Objetivo | Gestionar las herramientas tecnológicas que permitan fortalecer la información y el conocimiento como activos estratégicos durante todo su ciclo de vida, asegurando su disponibilidad, actualización y uso efectivo, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la prestación de los servicios en la APC Colombia. |
| Alcance | Inicia con la planeación de la gestión del conocimiento, continúa con la identificación, análisis, clasificación, síntesis y organización del conocimiento en repositorios digitales, y finaliza con su divulgación, actualización, monitoreo y mejora continua dentro de la Agencia. |
| Responsable | Director(a) Administrativo(a) y Financiero (a) / Responsable de sistemas de información. |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para gestión de conocimiento

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planear las herramientas para la gestión del conocimiento | Identificar y definir las herramientas tecnológicas actuales y requeridas para la gestión del conocimiento, así como los ámbitos de aplicación dentro de la Agencia | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Plan de gestión del conocimiento | Anual |
| 2 | Identificar, analizar y sintetizar el conocimiento | * Identificar, junto con líderes o responsables de procesos y actores clave, las fuentes de información relevantes que soportan el ciclo de vida de los servicios institucionales | Líderes o responsables de procesos | * Activos de información * TRD * Portafolio de servicios * Índice de información clasificada y reservada | Anual |
|  |  | * Clasificar y analizar la información con el fin de generar valor organizacional y consolidarla como activo estratégico |  |  |  |
|  |  | * Sintetizar el conocimiento mediante la transformación de datos en información útil, alineada con lineamientos normativos vigentes |  |  |  |
| 3 | Organizar el conocimiento | Definir y estructurar los mecanismos de publicación del conocimiento para apoyar la prestación de servicios | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Instructivo de consulta y actualización del conocimiento | Anual |
|  |  | Establecer los repositorios y medios de almacenamiento del conocimiento en las plataformas tecnológicas institucionales | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Base de datos de conocimiento | Anual |
| 4 | Divulgar las herramientas de gestión del conocimiento | Socializar las herramientas y lineamientos de gestión del conocimiento, garantizando su apropiación institucional | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Control de asistencia y seguimiento a compromisos (E-FO-010) * Evidencias de divulgación | Cuando se actualicen los instructivos |
| 5 | Actualizar y almacenar conocimiento | Mantener actualizada la información y asegurar su almacenamiento, en los repositorios definidos, garantizando su disponibilidad y consulta | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Base de datos de conocimiento | Permanente |
| 6 | Monitoreo y mejora continua | Realizar seguimiento al uso y actualización de las herramientas de gestión del conocimiento, identificando oportunidades de mejora y generando informes de gestión | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Informe de gestión del proceso | Trimestral |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# CAPITULO IV – OPERACIÓN DE SOLUCIONES TIC

# Gestión de soluciones

| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Estándar | (-) ISO/IEC 20000-1: estándar principal para la gestión de servicios de TI, cubre el ciclo de vida de las soluciones tecnológicas desde su transición a producción hasta su retiro. (-) ISO/IEC 27002: proporciona controles de seguridad de la información aplicables durante la implementación, operación, monitoreo y mantenimiento de las soluciones. (-) ISO/IEC 12207: define procesos del ciclo de vida del software, especialmente en fases de desarrollo, mantenimiento y mejora. |
| Marco normativo aplicable | (-) Decreto 1499 de 2017: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): establece la gestión por procesos, mejora continua y alineación estratégica. (-) Decreto 620 de 2020: Política de Seguridad Digital: lineamientos para la gestión segura de servicios tecnológicos. (-) CONPES 3995 de 2020: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital: promueve la gestión segura del ciclo de vida de soluciones tecnológicas. (-) Ley 1712 de 2014: regula el acceso a la información pública. (-) Decreto 1078 de 2015: lineamientos de Gobierno Digital y gestión de TI. (-) Decreto 1081 de 2015: disposiciones sobre transparencia y acceso a la información. (-) Resolución 3564 de 2015: estándares técnicos para publicación, accesibilidad, seguridad y datos abiertos. (-) Decreto 415 de 2016: lineamientos para el fortalecimiento institucional en TI. |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | Política de Seguridad y Privacidad de la Información: establece directrices para la protección de la información durante todo el ciclo de vida de las soluciones tecnológicas. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Objetivo | Gestionar el ciclo de vida de los servicios y soluciones de tecnología de la información con el fin de cumplir los objetivos estratégicos de la APC Colombia, conforme a los lineamientos de la Política de Tecnologías de la Información (A-OT-027) y del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI (A-OT-050). |
| Alcance | Inicia desde la preparación, socialización y liberación de la solución tecnológica implementada, pasando por los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de software, hasta dar de baja la solución. |
| Responsable | Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) / Responsable de sistemas de información, quienes consolidan y presentan la información del estado de las soluciones tecnológicas para la toma de decisiones. |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información, en articulación con los procesos institucionales que demandan, utilizan o soportan soluciones tecnológicas. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para la gestión de soluciones

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparar la solución para su paso a producción | Realizar el aprovisionamiento de recursos de infraestructura necesarios para poner en marcha la solución | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Actualización de base de datos de configuración (CMDB), en la herramienta de gestión | 15 días |
| 1.1 | Preparar la solución para su paso a producción | Instalar, configurar, parametrizar y migrar datos. Así como, integrar usuarios a la solución | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Manual de instalación técnico y de usuario | Según contrato |
| 1.2 | Preparar la solución para su paso a producción | Verificar la funcionalidad del sistema, frente a los requerimientos | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Certificado de conformidad con los requerimientos | Según contrato |
| 1.3 | Preparar la solución para su paso a producción | Realizar pruebas de requerimientos no funcionales (usabilidad, seguridad, disponibilidad, escalabilidad y concurrencia) | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Informe de prueba de atributo de calidad | * 10 días (usabilidad y seguridad) * 30 días (carga o estrés) |
| 2 | Socializar la solución tecnológica | Socializar la solución tecnológica al interior de la APC Colombia | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Control de asistencia Y seguimiento a compromisos (E-FO-010) | Según contrato |
| 3 | Liberar la solución tecnológica | Liberar la solución tecnológica para uso institucional | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Acto administrativo de salida a producción | Según contrato |
| 3.1 | Liberar la solución tecnológica | * Actualizar portafolio de servicios * ANS * Plan de capacidad y disponibilidad | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | * Portafolio de servicios * ANS * Plan de capacidad y disponibilidad | 30 días |
| 4 | Realizar seguimiento al funcionamiento de la solución tecnológica | Verificar el funcionamiento de los componentes tecnológicos de la solución | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Informe de gestión del proceso | Trimestral (3 meses) |
| 5 | Realizar mantenimiento correctivo o aplicar mejoras | Realizar mantenimiento correctivo o mejoras a la solución tecnológica | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Reporte de mantenimiento correctivo | Según necesidad / contrato |
| 5.1 | Realizar mantenimiento correctivo o aplicar mejoras | Aplicar control de cambios en ambiente de pruebas | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Formato de control de cambios | 2 días |
| 5.2 | Realizar mantenimiento correctivo o aplicar mejoras | Realizar pruebas funcionales para validar correcciones o mejoras | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Informe de supervisión para contratos y convenios | 8 días |
| 5.3 | Realizar mantenimiento correctivo o aplicar mejoras | Aplicar control de cambios en ambiente de producción | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Controlar el versionamiento | 2 días |
| 5.4 | Realizar mantenimiento correctivo o aplicar mejoras | Gestionar producto no conforme (cuando aplique) | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Registro en herramienta de gestión de gestión de casos de TIC | 2 días |
| 6 | Dar de baja a la solución tecnológica | Revisar condiciones de finalización del ciclo de vida de la solución | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información / Responsable de sistemas de información | Solicitud de baja de solución tecnológica | Según necesidad |
| 6.1 | Dar de baja a la solución tecnológica | Aprobar la baja de la solución tecnológica | Comité Técnico de Sostenibilidad Contable | Acta del comité | 30 días |
| 6.2 | Dar de baja a la solución tecnológica | Ejecutar actividades de disposición final de la solución | Proceso Gestión Administrativa | Evidencias de disposición final / cumplimiento lineamientos MinTIC | Hasta 6 meses después de la aprobación |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# CAPITULO V – MONITORIO Y MEJORA CONTUNIA

# Monitoreo y mejora de servicios

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Estándar | (-) ISO/IEC 20000-1:2018 (gestión de servicios de TI). (-) ISO/IEC 27001:2022 (seguridad de la información - en lo relacionado con monitoreo y mejora). (-) ISO 9001:2015 (gestión de calidad - mejora continua). (-) ITIL V4 (prácticas de monitoreo, medición y mejora continua del servicio). |
| Marco normativo aplicable | (-) Ley 1712 de 2014: transparencia y acceso a la información pública (-) Decreto 1078 de 2015: sector TIC (gobierno digital). (-) Resolución 3564 de 2015: lineamientos de publicación, accesibilidad y seguridad digital. (-) Política de gobierno digital (MinTIC). (-) Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). |
| Lineamiento interno de la APC Colombia | (-) Políticas internas de gestión de TI. (-) Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG). (-) Políticas de Seguridad de la Información (SGSI). (-) Lineamientos del sistema Brújula. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

| ÍTEM | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Objetivo | Evaluar, monitorear y gestionar los niveles de calidad de los servicios de TI, mediante el seguimiento de indicadores, medición de desempeño y análisis de resultados, con el fin de generar valor a los usuarios y contribuir al cumplimiento de los estándares de calidad institucional de la APC Colombia. |
| Alcance | Inicia con la identificación de las tecnologías de información que requieren monitoreo, continúa con la definición de parámetros de medición, ejecución del monitoreo, generación de reportes y evaluación de la satisfacción del usuario, y finaliza con la implementación de acciones de mejora preventiva y correctiva para optimizar la calidad de los servicios de TI. |
| Responsable | Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) / Responsable de sistemas de información, quienes lideran la ejecución, seguimiento y mejora del proceso. |
| Proceso asociado | Gestión de Tecnologías de la Información. |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# Tabla de actividades para el monitoreo y mejora de servicios

| NO. | ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE | REGISTRO / EVIDENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selección de tecnologías a monitorear | Identificar y priorizar los activos de TI (software, hardware, redes, servicios y proveedores) que requieren monitoreo, con base en criticidad, riesgos y niveles de servicio | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Inventario o listado actualizado de activos de TI a monitorear | Anual |
| 2 | Definición de parámetros de monitoreo | Establecer indicadores, umbrales y valores de referencia (disponibilidad, rendimiento, capacidad, tiempos de respuesta, entre otros) alineados con los SLA | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Documento de parámetros, indicadores y valores de referencia | Anual |
| 3 | Ejecución del monitoreo de servicios de TI | Realizar el seguimiento continuo o periódico de los servicios de TI, registrando eventos, incidentes y comportamientos relevantes para el análisis del desempeño | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | * Informe de monitoreo * Bitácoras * Reporte de herramientas de gestión | Trimestral |
| 4 | Generación y socialización de reportes | Consolidar y presentar informes de monitoreo a la Dirección Administrativa y Financiera y demás partes interesadas, incluyendo hallazgos, desviaciones y recomendaciones | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Informe ejecutivo y técnico de monitoreo | Trimestral |
| 5 | Medición de la satisfacción del usuario | Aplicar encuestas de satisfacción y/o analizar métricas de herramientas de gestión de servicios para evaluar la percepción del usuario frente a los servicios de TI | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | * Resultado de encuestas * Reporte de herramientas de mesa de servicio | Semestral |
| 6 | Análisis y generación de acciones de mejora | * Analizar los resultados del monitoreo y la satisfacción del usuario para definir * Implementar acciones preventivas y correctivas orientadas a la mejora continua | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | * Plan de mejora * Seguimiento de acciones * Actas | Trimestral |
| 7 | Gestión documental y archivo | Organizar y archivar los registros y evidencias generadas durante el proceso, garantizando su disponibilidad, integridad y trazabilidad | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | Archivo documental físico o digital del proceso | Trimestral |

Fuente: Creada por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, 2026.

# CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | ACTO/ MECANISMO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-OT-135 | Manual integral de gestión y operación de servicios TIC | Brújula, Abril 14 de 2026 | Creación del documento. |